โครงการแบบย่อ (Project Brief)

แบบเสนอโครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสำนักงานมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

****************************

- ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาอาคารอำนวย ยศสุข สู่สำนักงานสีเขียว (Green Office)

2. หลักการและเหตุผล

ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้มีนโยบายการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ Green University สำนักงานมหาวิทยาลัย จึงได้นำหลักการดำเนินการสำนักงานสีเขียว (Green Office) มาใช้ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานและการให้บริการของหน่วยงานสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัยได้แก่ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย (เดิม) อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย (ใหม่) และอาคารอิงคศรีกสิการ จนได้รับการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ในระดับดีเยี่ยม (G ทอง) ในปีงบประมาณ 2561 จึงได้ขยายการดำเนินการสำนักงานสีเขียวไปที่อาคารอำนวย ยศสุข เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน การดำเนินการด้านความปลอดภัย การให้บริการที่เป็นแนวทางเดียวกันกับกลุ่มอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยโดยมีหน่วยงานภายในอาคารอำนวย ยศสุข ที่เข้ามาร่วมดำเนินการ คือ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหารสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ กองพัฒนานักศึกษา ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม องค์การนักศึกษา และสภานักศึกษา ซึ่งได้รับการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับพื้นที่ ในระดับดี (เงิน) และในปีงบประมาณ 2564 คณะทำงานสำนักงานสีเขียว อาคารอำนวย ยศสุข ได้ร่วมกันพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกอาคารอำนวย ยศสุข ให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาการให้บริการ ลดการใช้พลังงาน คำนึงถึงความปลอดภัยและผลักดันให้เป็นสำนักงานสีเขียว เพื่อขอรับการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green office) อีกครั้งในปี 2564 นี้ รวมถึงเป็นการกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรและนักศึกษาให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

3. สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเด็นยุทธศาสตร์สำนักงานมหาวิทยาลัย สนับสนุนระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย สู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง

เป้าประสงค์ 5. มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด 5.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาอาคารอำนวยสู่ Green Office

กลยุทธ์ 5.2.1 พัฒนาอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และอาคารอำนวย ยศสุขให้คงความเป็น Green Office อย่างต่อเนื่อง

4. วัตถุประสงค์

4.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในสำนักงาน ลดการใช้พลังการป้องกันอุบัติภัย และดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

4.2 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอาคารอำนวย ยศสุข ให้เอื้อต่อการทำงานและการให้บริการ

4.3 เพื่อเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยแก่บุคลากรและนักศึกษาที่ปฏิบัติงานให้อาคารเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย/แผ่นดินไหวและสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง

4.4 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินสำนักงานสีเขียว

5. ผลผลิตโครงการ

อาคารอำนวย ยศสุขมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงาน และการให้บริการของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในอาคารอำนวย ยศสุข

6. กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรที่ปฏิบัติงานในอาคารอำนวย ยศสุข , ผู้ใช้บริการอาคารอำนวย ยศสุข

7. พื้นที่ดำเนินการ อาคารอำนวย ยศสุข

8. รายละเอียดกิจกรรมที่จะดำเนินการ

8.1 กิจกรรมการสื่อสาร

8.2 กิจกรรมการฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติ

8.3 กิจกรรมการประชุม

8.4 กิจกรรมนิทรรศการ/การประกวด

9. ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

| ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย |
| --- | --- |
| เชิงคุณภาพ |  |
| บุคลากรที่ปฏิบัติงานในอาคารอำนวย ยศสุข มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสำนักงานสีเขียว | ระดับ 3.50 |
| บุคลากร นักศึกษา ผู้ใช้บริการอาคารอำนวย ยศสุข มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว | ระดับ 3.50 |
| บุคลากรที่ปฏิบัติงานในอาคารอำนวย ยศสุข มีความพึงพอใจต่อการจัดสถานที่และสภาพแวดล้อมในการทำงาน | ระดับ 3.50 |

9. กิจกรรมและงบประมาณ (หมายเหตุถัวเฉลี่ยทุกรายการ)

งบประมาณภาพรวมของโครงการ >> จำนวนเงินรวม  218,000 บาท จำแนกรายกิจกรรมดังนี้

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว  จำนวนเงิน 25,500 บาท

| กิจกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว | จำนวนเงิน |
| --- | --- |
| งบดำเนินงาน >> ค่าใช้สอย ค่าอาหาร /อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 60 คน ๆละ 100 บาท | 6,000.00 |
| งบดำเนินงาน >> ค่าใช้สอย ค่าสมัครเข้ารับการตรวจประเมิน 18,000 บาท | 18,000.00 |
| งบดำเนินงาน >> ค่าวัสดุ ค่าของที่ระลึกสำหรับวิทยากร จำนวน 1 ชุด ๆละ 1,500 บาท | 1,500.00 |

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม Big Cleaning Dayและกิจกรรมล้างและดูแลเครื่องปรับอากาศ จำนวนเงิน 3,000 บาท

| กิจกรรม Big Cleaning Day และกิจกรรมล้างและดูแลเครื่องปรับอากาศ | จำนวนเงิน |
| --- | --- |
| งบดำเนินงาน >> ค่าวัสดุ |  |
| วัสดุโครงการ จำนวนเงิน 3,000 บาท | 3,000.00 |

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว (green office) จำนวนเงิน    14,000 บาท

| กิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว (Green Office) | จำนวนเงิน |
| --- | --- |
| บรรยายเรื่อง“การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” และเรื่อง “การจัดการพลังงานและก๊าซเรือนกระจกในสำนักงาน” |  |
| งบดำเนินงาน >> ค่าใช้สอย |  |
| ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม (จำนวน 120 คน X 100 บาท) | 12,000.00 |
| งบดำเนินงาน >> ค่าวัสดุ |  |
| ค่าของที่ระลึก | 1,000.00 |
| ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์ | 1,000.00 |

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว(Green Office) จำนวนเงิน  20,000 บาท

| กิจกรรมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว งบดำเนินงาน >> ค่าใช้สอย | จำนวนเงิน |
| --- | --- |
| ค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว | 5,000.00 |
| งบดำเนินงาน >> ค่าวัสดุ |  |
| ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เป็นจำนวนเงิน 15,000 บาท (สำหรับจัดซื้อวัสดุในการตั้งเวลาเปิดปิดจุดสื่อประชาสัมพันธ์) | 15,000.00 |

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมการใช้ทรัพยากรและพลังงาน จำนวนเงิน  10,000 บาท

| การใช้ทรัพยากรและพลังงาน |  |
| --- | --- |
| งบดำเนินงาน >> ค่าวัสดุ |  |
| 1. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ สติกเกอร์และป้ายประชาสัมพันธ์ | 10,000.00 |

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมการด้านการคัดแยกขยะ จำนวนเงิน  17,000 บาท

| กิจกรรมด้านการคัดแยกขยะ การปรับปรุงจุดวางถังขยะและปรับปรุงทางเข้าจัดพักขยะ | จำนวนเงิน |
| --- | --- |
| งบดำเนินงาน >> ค่าวัสดุ |  |
| 1. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ สติกเกอร์และป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นเงิน 1,500 บาท | 1,500.00 |
| 2. วัสดุงานบ้านงานครัว เป็นเงิน 1,000 บาท | 1,000.00 |
| 3. วัสดุอื่น (ฐานวางถังขยะ (ขนาด 3 ช่อง) จำนวน 5 ฐาน ๆ ละ 2,700 บาท) | 13,500.00 |
| กิจกรรมด้านการคัดแยกขยะ >> การจัดทำจุดจัดเก็บกระดาษใช้แล้ว 2 หน้า |  |
| งบดำเนินงาน >> ค่าวัสดุ |  |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เป็นเงิน 1,000 บาท | 1,000.00 |

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมด้านการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้  จำนวนเงิน 6,300 บาท

| งบดำเนินงาน >> ค่าใช้สอย | จำนวนเงิน |
| --- | --- |
| ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 60 คน ๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน 1,800 บาท | 1,800.00 |
| งบดำเนินงาน >> ค่าวัสดุ |  |
| 1. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นเงิน 1,000 บาท | 1,000.00 |
| 2. วัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 1,500 บาท | 1,500.00 |
| 3. วัสดุตกแต่ง เป็นเงิน 2,000 บาท | 2,000.00 |

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมด้านการจัดการสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย “การรณรงค์งดสูบบุหรี่” จำนวนเงิน 8,000 บาท

| กิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่ | จำนวนเงิน |
| --- | --- |
| งบดำเนินงาน >> ค่าใช้สอย |  |
| จ้างเหมาจัดทำแผ่นป้ายอพคริลิค ขนาด 60*40 เซนติเมตร จำนวน 3 ป้าย ๆ ละ 1,000 บาท | 3,000.00 |
| งบดำเนินงาน >> ค่าวัสดุ |  |
| วัสดุการเกษตร เป็นเงิน 5,000 บาท | 5,000.00 |

กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมด้านการจัดการสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย “กิจกรรมการทำเครื่องฟอกอากาศ” จำนวนเงิน 36,400 บาท

| กิจกรรมการทำเครื่องฟอกอากาศ | จำนวนเงิน |
| --- | --- |
| งบดำเนินงาน >> ค่าวัสดุ |  |
| วัสดุโครงการ (ท่อpvc,กระดาษกล่อง ฯลฯ ) | 36,400.00 |

กิจกรรมที่ 10  กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในภายนอกอาคารสร้างความน่าอยู่ และการกำจัดปลวก  จำนวนเงิน 25,000 บาท

| กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในภายนอกอาคารสร้างความน่าอยู่ | จำนวนเงิน |
| --- | --- |
| งบดำเนินงาน >> ค่าใช้สอย |  |
| ค่าจ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์จุดวางไม้ประดับในอาคาร 1 รายการ เป็นเงิน 5,000 บาท | 5,000.00 |
| งบดำเนินงาน >> ค่าวัสดุ |  |
| วัสดุการเกษตร | 20,000.00 |

กิจกรรมที่ 11  กิจกรรมด้านความปลอดภัย >> ซ้อมแผนอัคคีภัย/แผ่นดินไหว  จำนวนเงิน 46,800 บาท

| กิจกรรมด้านความปลอดภัย >>ซ้อมแผนอัคคีภัย/แผ่นดินไหว | จำนวนเงิน |
| --- | --- |
| งบดำเนินงาน >> ค่าใช้สอย |  |
| ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 150 คน ๆ ละ 100 บาท | 15,000.00 |
| งบดำเนินงาน >> ค่าวัสดุ |  |
| 1. วัสดุวิทยาศาสตร์(ผงเคมี) จำนวน 2 ถัง ๆ ละ 2,000 บาท | 4,000.00 |
| 2. วัสดุงานบ้านงานครัว (แก๊ส/น้ำมันพืช) | 500.00 |
| 3. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ป้ายประชาสัมพันธ์ 3 ป้าย ๆละ 1,200 บาท | 3,600.00 |
| 4. วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง | 3,000.00 |
| 5. วัสดุสำนักงาน(ธงอพยพ ขาธง) จำนวน 4 ชุด ๆละ 600 บาท | 2,400.00 |
| 6. วัสดุอื่น (ของที่ระลึกวิทยากร) | 1,500.00 |
| งบดำเนินงาน >> ครุภัณฑ์ |  |
| ถังดับเพลิงพร้อมผงเคมี จำนวน 4 ถัง ๆ ละ 4,200 บาท | 16,800.00 |

กิจกรรมที่ 13  กิจกรรมความปลอดภัยด้านการจราจร  จำนวนเงิน 6,000 บาท

| กิจกรรมความปลอดภัยด้านการจราจร |  |
| --- | --- |
| งบดำเนินงาน >> ค่าใช้สอย |  |
| จ้างเหมาจัดทำป้ายอะคริลิค ขนาด 60*100 เซนติเมตร จำนวน 3 ป้าย ๆ ละ 2,000 บาท | 6,000.00 |

10. ผู้รับผิดชอบโครงการ

10.1  	ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา 	 ผู้รับผิดชอบหลัก

10.2 	นางสกุณา 	เชาวพ้อง		 ผู้รับผิดชอบรอง

10.3 	นางสาวรัศมี     อภิรมย์			 ผู้รับผิดชอบรอง

11. หน่วยงานรับผิดชอบ

11.1 กองพัฒนานักศึกษา			หน่วยงานหลัก

11.2 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 		หน่วยงานสนับสนุน

11.3 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ		หน่วยงานสนับสนุน

11.4 อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและ	หน่วยงานสนับสนุน

อาหารสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ

11.5 องค์การนักศึกษา				หน่วยงานสนับสนุน

11.6 สภานักศึกษา				หน่วยงานสนับสนุน